# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 27  августа 2009 года № 75

О  ремонте  дорог    в     муниципальном

образовании город Гагарин Смоленской

области  в 2009 году

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области  о ремонте дорог в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области  в 2009 году, в соответствии с п. 5 ст. 7 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области   Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области о  ремонте дорог в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в 2009 году принять к сведению (приложение).

2. Признать   работу Администрации города Гагарин по ремонту дорог на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области выполняемой согласно намеченному плану.

3. Рекомендовать Администрации города Гагарин обратиться в Смоленское отделение Московской железной дороги – филиал ОАО «Российские железные дороги» по вопросу восстановления дорожного покрытия на железнодорожном переезде.

4. Заслушать информацию о ремонте дорог в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области  в 2009 году повторно  на очередном  заседании Совета депутатов города Гагарин в сентябре  2009 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную социально – экономическую комиссию Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (председатель – Аказникова Р. Г.).

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента  принятия.

Председатель Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области                                            Т. К. Белова

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 27.08.2009 года № 75

Исполнение плана ремонта дорог в городе Гагарин за июль-август 2009 года

за счет бюджетных средств

Асфальтирование сплошным слоем толщиной 5см. с устройством основания из щебня 5см. по улицам:

1.ул Луговая                                                               538,8 м2            выполнено

2.ул.Строителей(перекрёсток спер.Пионерский)  1310,7 м2            выполнено

3.ул.Окружная                                                          4800,0 м2           выполнено

4.ул.Красноармейская                                               360,0 м2            выполнено

5.ул.Строителей(съезд к жилым домам)                 264,4 м2           выполнено

ИТОГО:                             7273,9 м2

Ямочный ремонт и заливка швов битумной эмульсией:

1.ул.Красноармейская                                                 160,0 п.м.       выполнено

2.ул.Ленина                                                                  110,0 п.м.       выполнено

3.ул.50 лет ВЛКСМ                                                       34,0 п.м.       выполнено

4.ул.Советская                                                               128,0п.м.      выполнено

ИТОГО:                                    432,0 п.м.

5.ул.Герцена

6.ул.Свердлова

7.пер. Советский

8. ул.Мичурина

9.Окружная дорога(вокзал-поворот на Черногубцево) 508 м2     выполнено

10.Осыпка обочин на окружной дороге                           213 м2     выполнено

11.ул.Строителей                                                                193 м2 и 103 м.п. выполнено

Устройства асфальтного покрытия 4см. по Окружной дороге-981 м2 выполнено

Фрезерование старого а/б покрытия по ул.Л.Толстого – 36м2           выполнено

Укладка а/б бетона по ул.Л.Толстого                             -98 м2            выполнено

Ямочный ремонт из горячей а/б смеси по пер.Советский-22 м2       выполнено

ИТОГО:                                      3 369 186 рублей

Устройство водосточной трубы по ул.Первомайский проезд

617 331 рублей

Отсыпка песко-гравийной смесью:

ул.Герцена (от ул. Маяковской  до ул.Космонавта Волкова)-531 м3 выполнено

145662 рублей