# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 24  сентября  2009 года №  87

О  ремонте  дорог    в     муниципальном

образовании город Гагарин Смоленской

области  в сентябре 2009 года

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области  о ремонте дорог в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области  в сентябре 2009 года, в соответствии с п. 5 ст. 7 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области   Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области о  ремонте дорог в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в 2009 году принять к сведению (приложение).

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента  принятия.

Председатель Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области                                            Т. К. Белова

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 24.09.2009 года №  87

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении плана ремонта дорог в муниципальном образовании

город Гагарин Смоленской области  в сентябре 2009 года

за счет бюджетных средств

Работы по ремонту внутриквартальных проездов по улицам в городе Гагарин сплошным слоем толщиной 5 см:

1.ул.Матросова, д.1-3 -508 м2

2.ул.Ленинградская наб., д.18г-19-637 м2

3.ул.Гагарина, д.11-13 -1020 м2

4.пер.Стойотрядовский -1068 м2

5.ул.Строителей, д.80-86-1255 м2

6.ул.Петра Алексеева, д.15-1614 м2

ИТОГО:                             6102 м2             2 178,027 т.р.

Ямочный ремонт и заливка швов битумной эмульсией:

1. ул.Гагарина д 66

2. ул.Ленинградская наб.д.18-а,б,в,г

ИТОГО:                                          570 м2           283,936 т.р.

ИТОГО:                                    432,0 п.м.

ИТОГО:                                      3 369 186 рублей

Отсыпка песко-гравийной смесью:

1.ул.Смоленская -150 м3

2.ул.Петра Первого-520 м3

3.ул.Сорнева-150 м3

4.ул.Советская набережная-120 м3

5.ул.Заречная-150 м3

6.ул.Свердлова-540 м3

7.проезд Крупкой-20 м3

8.ул.Строителей( проезд к военторгу)-30 м3

9.ул.Первомайский проезд д.1-а-15 м3

10.ул.Пролетарская- 90 м3

11. микрорайон «Лесхоз»-180 м3

12.ул.26 Бакинских комиссаров д.1,3 (спортивная площадка)-35 м3

ИТОГО:                                                                2300 м3                    571,000 т.р.

Устройство тротуара по улице Красноармейская  в городе Гагарин длинной 390 м/п.

ИТОГО:                                                                                                 832,804 т.р.

ИТОГО С 1.01.09 г.  ПО 01.10.09 г.                                                     11 481,169 т. р.

Ведущий специалист отдела по  жилищно –  коммунальному

комплексу, благоустройству, дорожной деятельности

Администрации города Гагарин                                                                   Рабочий Е. И.