СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от   26  апреля   2013 года  № 40

О       работе     жилищно – коммунального

комплекса    муниципального  образования

город   Гагарин   Смоленской    области   в

зимний      период     2012 – 2013 г. г.  и   о

мероприятиях  по подготовке  к   работе  в

зимний  период 2013 – 2014 г. г.

Заслушав информацию Администрации города Гагарин, главного инженера ВФ ООО «Смоленскрегиотеплоэнерго» Калинина А. Е., директора МУП Горводоканал, управляющих организаций о работе жилищно–коммунального комплекса муниципального образования город Гагарин Смоленской области в зимний период 2012 – 2013 г. г. и о мероприятиях по подготовке к работе в  зимний период 2013 – 2014 г. г., в соответствии с п. 4 ч. 1  ст. 8 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин о работе жилищно – коммунального комплекса муниципального образования город Гагарин Смоленской области в зимний период 2012 – 2013г. г. и о мероприятиях  по подготовке к работе в зимний период 2013 – 2014 г. г. принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»:

2.1. Восстановить  дорожное  покрытие  и нарушенное благоустройство в результате проведения ремонтных работ в 2012 году;

2.2. Обеспечить проведение профилактических работ на системах горячего водоснабжения, магистральных трубопроводах теплосетей и котельных согласно графиков, с целью обеспечения населения горячей водой в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг;

2.3. Провести реконструкцию ЦТП – 13 (ул. Бахтина) и наладку системы горячего водоснабжения в полном объеме в соответствии с графиком до начала отопительного сезона;

2.4. Совместно с управляющей организацией ООО «Стройизоляция» предоставить в Администрацию города Гагарин, управляющую компанию план мероприятий по регулированию теплового режима в домах по ул. Красноармейской № № 59, 71, 75, 77

3. Администрации города Гагарин оказать помощь ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в  проведении работ  по организации заключения договоров на обслуживание внутренних систем отопления со специализированными организациями по  жилым домам, находящимся в непосредственном управлении и в личной собственности.

4. Рекомендовать Администрации города Гагарин Смоленской области:

4.1. Обратиться в Администрацию Смоленской области за получением финансовой помощи на строительство водовода к ЦТП и жилым домам по улице Молодежной,  ремонт теплосетей по улице Гагарина 10 и в микрорайоне «Лесной»;

4.2. Вести учет и анализ аварийных ситуаций на инженерных сетях города в осеннее - зимний период с целью принятия обоснованных решений;

4.3. Рассмотреть вопрос об отоплении  и водоснабжении жилых домов по улице Молодежная на заседании штаба по подготовке объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда к работе в осеннее - зимний период 2013/2014 г.г..

5. Управляющим организациям до 20.05.2013 года:

5.1.  Согласовать график опрессовки систем отопления жилых домов, график промывки систем горячего водоснабжения жилых домов  с ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,  и обязательных работ  на период прекращения подачи горячей воды;

5.2. Установить запорную арматуру и шайбы, ликвидировать водоразборные краны на отопительных приборах по всем домам в микрорайоне  Лесной  и обеспечить мероприятия по наладке тепловых сетей от котельной вышеуказанного микрорайона.

6. МУП «Горводоканал»:

6.1. Выполнить работы по улучшению водоснабжения жилых домов по ул. Молодежная;

6.2. Восстановить  дорожное  покрытие  и нарушенное благоустройство в результате проведения ремонтных работ на местах ликвидации аварийных ситуаций в осеннее - зимний период 2012 – 2013г. г..

7. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области	           Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин  Смоленской области

от 26  апреля 2013 года № 40

ИНФОРМАЦИЯ

О работе жилищно-коммунального хозяйства МО г. Гагарин Смоленской области в зимний период 2012-2013г и о ходе подготовки к работе в летний период. О мероприятиях по подготовке к работе в зимний период 2013-2014гг.

Работа жилищно-коммунального комплекса в зимний период 2012-2013гг. прошла в устойчивом режиме, без крупных аварий и повреждений на инженерных сетях, было обеспечено бесперебойное обеспечение населения жилых домов и других потребителей коммунальными ресурсами. Это было достигнуто благодаря большому объему выполненных ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.                                              Так по текущему ремонту жилищного фонда было выполнено:

- отремонтировано шиферных кровель – 610 м2

- отремонтировано мягких кровель – 3525 м2

- отремонтировано систем отопления –400 п.м

- отремонтировано канализационных сетей – 325 п.м

- отремонтировано запорной арматуры – 2400 ед.

- отремонтировано вентиляционных каналов – 48 шт.

- замена подъездных дверей – 18 шт.

- отремонтировано крылец – 48 шт.

За счет средств  местного бюджета проведен в муниципальном жилищном фонде      ремонт печей и  замена  оконных блоков на  сумму 500 тыс. руб. Завершена реконструкция внутренних сетей электроснабжения в жилых домах по ул. Гагарина,10 корпуса 1 и 2

В ходе подготовки к работе в зимний период  выполнено:

-опрессовано  и подготовлено 56,4 км тепловых сетей;

- подготовлено 20 котельных;

-подготовлено 17 ЦТП;

-отремонтировано и заменено 7,9 км ветхих тепловых сетей:

-подготовлены  все  отопительные системы многоквартирных жилых домов

Своевременно проведены работы на бесхозяйных тепловых сетях:

- устранены осенью 2012г. порывы  на теплотрассе к домам ул. Красноармейская д.д. 71, 59а.;

- утеплена теплотрасса к домам № 75,77 по  ул. Красноармейская;

- произведена опрессовка тепловых сетей по ул. Красноармейская .

- подготовлено к зиме 69,7 км водопроводных и 64,4 км канализационных сетей;

-установлено 2 водоразборные колонки;

- заменено ветхих водопроводных сетей 3000 п.м., в том числе по ул.Строителей и пер. Пушкина, ул.Танкистов. Материалы на сумму 920 тыс. руб. для замены приобретались за счет бюджета города.

-подготовлено к сезонной эксплуатации 20,9 км электрических сетей и 34 подстанции. Выполнена замена светильников уличного освещения – 550 шт. Заменено в процессе обслуживания:

- лампы ДРЛ – 250              200 шт.

- фотореле ФР – 2У3            5 шт.

- провода ЛЭП        -            300 п.м.

- пускатели ПМЕ – 422        3 шт.

- счетчики                              160 шт.

Администрацией города подготовлен проект постановления  «О подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Гагарин к работе в осеннее-зимний период 2013/2014г., в котором утвержден план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке общегородского хозяйства к отопительному сезону 2013/2014гг. и создан штаб для координации данной работы. Заседания штаба планируется проводить раз в две недели.

План оргтехмероприятий состоит из 136 пунктов, в который вошли основные плановые работы по 16 организациям коммунального комплекса города Гагарин. При этом запланирован ремонт 6-ти котельных, ремонт с заменой ветхих участков  3,565  км тепловых сетей,  замена ветхих водопроводных сетей 975м, проведение опрессовки магистральных тепловых сетей и систем отопления всех многоквартирных жилых домов, выполнение ремонтных работ по внутридомовым сетям, кровлям и утеплению наружного контура зданий. Уточнение объемов работ по жилым домам будет проведено по результатам весеннего осмотра. Предусмотрено выделение средств из бюджета города на капитальный ремонт:

-систем отопления в жилых домах по ул. Красноармейская, 52,-26 Бакинских комиссаров ,3 и 7

-сетей водоснабжения и канализации в жилых домах по пр. МСО ,1 и 2

-кровель в жилых домах по пр.СХТ,4

-утепления наружных стен в жилых домах № 165а по ул.Строителей и ул.Советская набережная,2

Оформляется заявка на получение средств из фонда содействия реформированию ЖКХ  в сумме 5717,271 тыс.руб.(в т.ч. софинансирование областного и местного бюджета и населения) на капитальный ремонт жилых домов:

-пер. Мелиоративный

Виды работ: кровля, внутренние электрические сети и прокладка циркуляционных сетей горячее водоснабжение.

-ул. Мелиоративная

Виды работ: кровля, внутренние электрические сети, установка домового счетчика холодной воды

-ул. Гагарина,13

Виды работ: кровля, замена лифта, замена парапетных плит, установка домового счетчика ГВС

В ходе проведения производственных совещаний с руководителями жилищно-коммунальных организаций по итогам прохождения отопительного сезона 2012/13гг. был обозначен ряд проблемных вопросов по замене тепловых и водопроводных сетей, которые планируется вынести на обсуждение на областном штабе 16 мая 2013 года.

| № | Наименование мероприятия с указанием адреса объекта | Информация о наличии ПСД | Стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена бесхозяйных тепловых сетей по ул. Гагарина,10 и ул. Смоленская набережная,26 в микрорайоне «Студгородок» | Сметная документация есть | 1688,898 |
| 2. | Замена бесхозяйных тепловых сетей по ул. Красноармейская от котельной «Факел» до ж . д. №№ 59а,71.75,77 | Сметная документация есть | 5801,369 |
| 3. | Замена бесхозяйных тепловых сетей по ул. Герцена до музея им. Ю.А.Гагарина и ж. д. № 11 | Сметная документация заказана | 1235 |
| 4. | Перевод на индивидуальное отопление ж.д. № 38,40,42.44 по ул. Танкистов и № 5 по ул. Пушная с целью ликвидации ветхого участка бесхозяйной сети от БМК по ул. Пушная (13 квартир) | Сметная документация заказана. | 520 |
| 5 | Строительство ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей и водовода к ЦТП по ул. Молодежная для теплоснабжения ж.д. № 2.4,6,8,10 | Сметная документация заказана. | 6128 |
| 6. | Замена ветхого водовода по ул. Мелиоративная | Сметная документация есть | 2600 |
| 7. | Замена ветхого водовода по Воинскому проезду | Сметная документация есть | 1600 |

Также остаются проблемными вопросы :

-погашение задолженности за потребленные энергетические ресурсы, газ, воду, электроэнергию населением и коммунальными организациями.

-соблюдение теплоснабжающими организациями графика остановки котельных в летний период  и обеспечение услугой горячего водоснабжения населения города.

Зам. Главы Администрации

города Гагарин                                                                   Ю. В. Крутова