СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  25  ноября  2011 года  № 108

О капитальном  ремонте жилого фонда

в  муниципальном  образовании  город

Гагарин Смоленской области в  рамках

реализации    Федерального  закона  от

21.07.2007 года  № 185-ФЗ    «О  фонде

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства».

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области о капитальном  ремонте жилого фонда в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с муниципальной адресной Программой по проведению капитального  ремонта   многоквартирных домов,  расположенных на территории  Гагаринского     городского  поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011 год, утвержденной решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 14.06.2011 года № 65, п. 4 ч.2 ст. 22 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Совет депутатов города Гагарин  Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области о капитальном  ремонте жилого фонда в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать Администрации города Гагарин Смоленской области:

2.1. Завершить межевание территорий МКД в соответствии с требованиями Фонда содействия реформированию ЖКХ;

2.2. Завершить  работы по газификации  дома № 6 по улице «Советская».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области                                             Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 25 ноября 2011 года № 106

СПРАВКА

о капитальном  ремонте жилого фонда

в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области

в рамках реализации Федерального закона

от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

В 2011 году  включено  в программу капитального ремонта 3 многоквартирных дома:

ул. 26 Бакинских комиссаров, 9 -  ремонт инженерных сетей (отопления, ХВС, ГВС, электроснабжения), утепление и ремонт фасада;

ул. Гагарина д. 10 корп. 1,2 – ремонт сетей электроснабжения, ремонт и утепление фасада.

Объем финансирования из всех источников финансирования  составляет 6,4 млн. руб.

ул. 26 Бакинских комиссаров, 9

Работы по  утеплению фасада выполнены на 100%,  замена сетей  отопления завершена 16.10.2011.

Замена сетей электроснабжения выполнена на 85%;

Материалы на ремонт сетей ГВС и ХВС закуплены, по подвалу проложены трубы ХВС и ГВС – 100%, ведется прокладка стояков в 1ом и 2ом подъездах – выполнение 50%.

Установка приборов учета – 100%.

В настоящее время ведется работа по прокладке наружных сетей горячего водоснабжения к дому.

Срок завершения работ 01 декабря.

ул. Гагарина д. 10 корп. 1

Работы по  утеплению фасада, балконные двери (в местах общего пользования) выполнены на 100%, ремонт цоколя выполнен на 100%,

замена сетей электроснабжения выполнена на 100%;

ул. Гагарина д. 10 корп. 2

замена сетей электроснабжения выполнена на 100%;

Работы по  утеплению фасада, балконные двери (в местах общего пользования) выполнены на 100%, ремонт цоколя выполнен на 100%,

Работы выполнены в срок. 15 ноября 2011 г приемочная комиссия приняла работы по домам ул. Гагарина, д. 10 корп. 1,2.

Контроль  качества выполнения работ на объектах осуществлял технический надзор  управляющих организаций.

Один из вопросов по реформированию ЖКХ в городе это межевание и постановка земельных участков МКД на кадастровый учет. В 2010 году оформлено 82 участка, в 2011 – 6 участков. Сегодня в работе 91 участок. Осталось сформировать и поставить на  кадастровый учет  147 земельных участков.

В соответствии с № 185 - ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  Администрация муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области  участвует в программе  «По переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 гг.»

В программу включались дома на основании  актов обследования многоквартирного дома, заключение межведомственной комиссии, нормативно – правовой документ органа местного самоуправления муниципального образования о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Объем финансирования из всех источников финансирования  составляет 34,5 млн. руб.

На сегодняшний день разработан и утвержден проект планировки земельного участка для строительства дома. Проведен аукцион, определен подрядчик ООО «Стройгаз» г. Иваново.

Заместитель Главы Администрации

города Гагарин Смоленской области                                   Ю. В. Крутова