# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 27  января  2011 года №  4

Об итогах реализации адресной Программы  капремонта жилых домов и выполнении Федерального закона  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по    жилищно –  коммунальному   комплексу,  благоустройству, дорожной деятельности

Администрации города Гагарин  Абрамовой Н. Н. об итогах реализации адресной Программы капремонта жилых домов и выполнении Федерального закона  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Совет депутатов  города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Абрамовой Н. Н.  об итогах реализации адресной Программы капремонта жилых домов и выполнении Федерального закона  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать Администрации города Гагарин провести  проверку смет и перечня МКД, предложенного управляющими компаниями на капремонт 2011 года, составить предварительную программу капремонта.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области                            Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 27.01.2011 года № 4

# СПРАВКА

Об итогах реализации адресной программы капитального ремонта жилых домов и выполнении Федерального закона  от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с № 185 - ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  Администрация муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области  участвует в программе  «Капитальный ремонт многоквартирных  домов на 2008 – 2010 гг.». В 2008 г участвовало в программе 24 многоквартирных дома.

Объем финансирования из всех источников финансирования  составляет 43,3 млн. руб.

В 2009 году участвовало в программе 27 многоквартирных домов на сумму 17,0 млн. руб.

В 2010 году  включено  в программу капитального ремонта 34 многоквартирных дома на сумму 34,4 млн. руб.

В программу включались дома на основании комиссионного рассмотрения соответствию установленным критериям отбора заявок, представленных управляющими организациями и ТСЖ.

Финансирование осуществлялось на основании Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на отдельные счета, открытые ТСЖ,  управляющими организациями. Сметная документация на производство работ по многоквартирным домам прошла государственную экспертизу.  Объемы и размеры финансирования соответствуют выполненным работам и сметной документации.

Контроль  качества выполнения работ на объектах осуществлял технический надзор МУП «Стройкоммунсервис» и управляющих организаций.

Отремонтировано 13610 м2 кровель на сумму 13,4 млн. руб.,  7165 м2  утеплено и отремонтировано фасадов на сумму 11,0 млн. руб.,  отремонтированы  инженерные сети по домам: ул. Стройотрядовская, 8; ул. П. Алексеева, 12; ул. Строителей, 4; ул. Красноармейская, 75; ул. Гагарина, 3; пер. Мелиоративный, 8; ул. Строителей, 80; ул. Советская д. 6; ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3 на сумму 10 млн. руб.

По ул. 50 лет ВЛКСМ д. 3; ул. Советская д.6 в соответствии с полномочиями за счет средств местного бюджета подведены наружные сети водопровода, канализации и газопровода и закуплены котлы для индивидуального газового отопления..

Ремонтные работы закончены в срок, отчетная документация представлена в Департамент ЖКХ Смоленской области до 1.02.2011 г. Действие программы будет продлено на 2011-2013гг.

Выполнение условий , предусмотренных ст.14 Федеральным законом  !85-ФЗ.

1.Не менее 80% организаций коммунального комплекса, действующих на территории города.

Организация

теплоснабжение

1.ОАО «Гагаринский хлебозавод»             условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

2.ЗАО «МКК»                                                условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

3.ООО «Факел»                                             условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

4.котельная   по ул. Комсомольская,9         условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

5.БМК «Пушная»                                          условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

6.ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

газоснабжение

7.ОАО «Смоленскоблгаз»                            условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

8.Гагаринский филиал                                   условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

«Смоленскгазстрой»

9. ООО «ТЭО ГАЗ»                                       условия ст.14 ФЗ-185 выполнены

электроснабжение

10.ООО «МРСК центра»                                условия ст14 ФЗ-185 выполнены              Водоснабжение и водоотведение

11.МУП «Горводоканал»  »

из 11 ОКК 2 муниципальные , 81,8%

2.деятельности ТСЖ не менее чем в 20% многоквартирных домов

Название                              кол-во домов                            общая площадь

1.ТСЖ «Центральный»         64                                               196038,54 кв.м

2.ТСЖ «Василек»                  12                                                 1441,4 кв.м

3.СЖ «Мурманск»                 1                                                 5310 кв.м

4.ТСЖ «Мирный»                  1                                                 684,5 кв.м

5.ТСЖ «Новый»                     2                                                 1057,29 кв.м

Итого:                                  80                                               204532,06 кв.м

80х100/ 356 =  22 %

3.выполнение графика проведения работ  по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков , на которых расположены МКД до 1.01.2011г.

За 2008 -2010гг в программе приняло участие 85 домов, из которых 2 дома проходили дважды по различным видам работ.

83 дома поставлены на учет, кадастровые паспорта отправлены в Департамент ЖКХ.

Начальник   отдела  по    жилищно–коммунальному

комплексу,  благоустройству, дорожной деятельности

Администрации города Гагарин                                                   Н. Н. Абрамова