# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 27  августа 2009 года № 73

О   ходе  подготовки   объектов   жилого

фонда  и  социальной  сферы  к   осеннее-

зимнему    периоду     2009 – 2010    г.г.

Заслушав информацию Администрации города Гагарин,  ресурсоснабжающих и жилищно – эксплутационных  организаций о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к осеннее – зимнему периоду 2009 – 2010 г. г. (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, создание запасов  топлива) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Совет депутатов города Гагарин

РЕШИЛ:

1. Признать, что ресурсоснабжающие и жилищно – эксплутационные  организации завершили основные ремонтные предзимние работы и, в целом, готовы к работе в осеннее – зимний период 2009 – 2010 г. г..

Рекомендовать вышеуказанным организациям завершить подготовку до 21.09.2009 года.

2. Рекомендовать Администрации города Гагарин до 1.10.2009 года проконтролировать управляющие организации по вопросу готовности к отопительному сезону 2009 – 2010 г. г..

3. Рекомендовать Администрации города Гагарин своевременно заключать договора на обслуживание уличного освещения на территории города.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области                                          Т. К. Белова

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от  27 августа 2009 года № 73

Справка

к вопросу «О ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к осеннее – зимнему периоду 2009 – 2010 г. г. (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, создание запасов  топлива)»

Подготовка к зиме 2009/2010 г. г. проводилась в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Постановлением Главы муниципального образования город Гагарин Смоленской области от 04.05.2009г.  № 81. Этим же Постановлением создан штаб по подготовке к зиме, который возглавил данную работу. Начиная с мая месяца, регулярно проводились заседания штаба, на которых заслушивались управляющие организации, руководители предприятий, в ведении которых находятся котельные.

Районная котельная к отопительному сезону подготовлена. Опрессовано 82% магистральных сетей, обнаружено много порывов внутриквартальных сетей,  но они все устранимы. К 15 сентября подготовительные работы будут завершены.

Подготовка жилфонда к зиме завершена. Закончились работы по замене запорной арматуры, ремонта ветхих сетей отопления и водопровода.

Управляющие организации закончили промывку и опрессовку внутридомовых инженерных сетей отопления, кроме домов по ул. Ю. Космонавтов, 10; ул. 26 Бакинских комиссаров д.9; ул. Гжатская, 3; пр. Первомайский, 4а, где работы будут завершены к 28 августа.

Продолжаются  работы по утеплению наружного контура жилого фонда.